QA + TECH WRITING

Descarte Correto de Tecidos

Sprints 1 e 2 — documentação, matriz de permissões, cenários de teste e pendências

| Item | Registro |
| --- | --- |
| Responsabilidade | QA / Tech Writing |
| Escopo | US-001 a US-012 + US-017 |
| Base documental | Documento de Visão + Guia Operacional das Sprints 1 e 2 |
| Base técnica | Repositórios Front-end e Back-end fornecidos em ZIP |
| Front analisado | origin/develop — commit 1c52e7f (08/09/2026) |
| Back analisado | origin/feat/user-authentication — commit 22b0a34 (01/09/2026) |
| Tipo de análise | Análise estática de código e documentação; sem execução local |

IMPORTANTE: nenhum cenário abaixo foi marcado como PASS/FAIL sem execução real.

# 1. Objetivo e limites desta entrega

Este documento consolida o trabalho que pode ser adiantado por QA/Tech Writing enquanto a implementação ainda está incompleta. O conteúdo separa claramente o que foi encontrado no repositório, o que é requisito do projeto e o que depende de execução posterior.

| Status | Significado |
| --- | --- |
| DOCUMENTADO | Regra, fluxo, caso de teste ou orientação já registrada neste documento. |
| IMPLEMENTADO (análise estática) | Elemento encontrado no código-fonte, sem afirmar que funciona em runtime. |
| PENDENTE DE TESTE | Cenário preparado, mas ainda precisa ser executado em ambiente funcional. |
| NÃO EVIDENCIADO | Requisito esperado que não foi encontrado de forma suficiente no material analisado. |
| PARCIAL | Há parte da solução no código, mas o requisito completo ainda não está evidenciado. |

# 2. Fontes e snapshot técnico

Repositório Front-end: rafael-kuchla-flores/Descarte_Tecidos

Repositório Back-end: lucastnsoares/projeto-final-backend-maispratie

Para o Front, contém rotas públicas e administrativas, AuthContext, ProtectedRoute, páginas de login/cadastro/recuperação e services de API.

Para o Back, contém Spring Security, JWT, controllers de autenticação/usuários/admin, recuperação de senha, roles, Flyway e PostgreSQL.

# 3. Arquitetura documentada para QA/TW

Fluxo lógico observado e esperado:

React/Vite  →  API REST Spring Boot  →  JPA/Hibernate  →  PostgreSQL

Autenticação: o Front envia credenciais ao endpoint de login; o Back autentica e gera JWT. O Front armazena token e dados resumidos do usuário em localStorage. O Back usa filtro de segurança e Spring Security para proteger os demais endpoints.

| Camada | Tecnologias/evidências encontradas | Situação QA/TW |
| --- | --- | --- |
| Front-end | React 19, Vite, React Router, Context API, fetch | Implementação parcial encontrada |
| Back-end | Java 21, Spring Boot 4, Spring Web MVC, Spring Security | Implementação de autenticação encontrada |
| Persistência | Spring Data JPA + Flyway + PostgreSQL | Configuração/migrations encontradas |
| Autenticação | JWT (java-jwt) + BCrypt + stateless session | Encontrado no código; pendente de teste |
| Documentação API | Springdoc/OpenAPI annotations | Encontrada em controllers; pendente de Swagger runtime |
| Testes Front | Requisito: Jest | Não evidenciado no package.json analisado |
| Testes Back | Estrutura src/test presente | Cobertura de 70% não evidenciada |

# 4. Estratégia de QA para as Sprints 1 e 2

A prioridade é autenticação, autorização, integridade de dados e fluxos críticos de cadastro/ponto de coleta.

| Tipo de validação | O que verificar | Agora |
| --- | --- | --- |
| Análise estática | Rotas, endpoints, roles, DTOs, validações, configurações, README e scripts | SIM |
| Funcional manual | Cadastro, login, logout, senha, permissões, pontos de coleta | PENDENTE |
| API | Status HTTP, payloads, erros, autenticação e autorização | PENDENTE |
| Integração | Front ↔ Back ↔ banco | PENDENTE |
| Segurança básica | Hash, JWT, dados sensíveis, acesso indevido | PARCIAL / estático |
| Acessibilidade | Labels, teclado, contraste, mensagens, responsividade | PARCIAL / documental |
| Automação | JUnit/Jest e cobertura mínima de 70% | NÃO EVIDENCIADO por completo |

# 5. Matriz de permissões

A matriz abaixo usa os três perfis de negócio do Documento de Visão. O Back, porém, atualmente divide Ponto de Coleta em PONTO_COLETA_GERENTE e PONTO_COLETA_OPERADOR.

| Funcionalidade | Doador | Ponto | Admin | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar conta pública como Doador | ✓ | — | — | Back público atribui DOADOR |
| Login | ✓ | ✓ | ✓ | Previsto para usuários cadastrados |
| Logout | ✓ | ✓ | ✓ | Front possui limpeza local de token |
| Recuperar senha | ✓ | ✓ | ✓ | Endpoints existem no Back |
| Visualizar conteúdo/pontos públicos | ✓ | ✓ | ✓ | Previsto no MVP |
| Cadastrar ponto de coleta | — | ✓ | ✓* | Ainda não evidenciado no Back analisado |
| Editar o próprio ponto | — | ✓ | ✓* | Ainda não evidenciado |
| Pausar/reativar próprio ponto | — | ✓ | ✓* | Ainda não evidenciado |
| Aprovar ponto de coleta | — | — | ✓ | Requisito do projeto; endpoint não evidenciado |
| Gerenciar usuários | — | — | ✓ | Front e Back possuem área/endpoints admin |
| Criar/editar/excluir conteúdo | — | — | ✓ | Telas administrativas existem; integração não validada |
| Acessar /admin/* | — | — | ✓ | Front ProtectedRoute verifica ADMIN |

# 6. Checklist QA/TW por User Story

| US | Story | Entrega QA/TW | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Estrutura inicial | README/setup + smoke checklist | PARCIAL | README Front ainda é template padrão; execução não realizada |
| US-002 | Banco de dados | Documentar SGBD/variáveis/modelagem | PARCIAL | PostgreSQL, .env.example e migrations encontrados no Back |
| US-003 | Arquitetura | Arquitetura + padrão de bug/teste | DOCUMENTADO | Fluxo e tecnologias registrados neste documento |
| US-004 | Protótipos | Revisar fluxos e cenários | PARCIAL | Telas existem no Front; revisão visual/runtime ainda pendente |
| US-005 | Criar conta | Casos positivos/negativos + API | PARCIAL | Front + endpoint /register encontrados; execução pendente |
| US-006 | Login | Casos de autenticação + dados sensíveis | PARCIAL | JWT e login encontrados; execução pendente |
| US-007 | Logout | Login→logout→rota protegida | PARCIAL | Logout local encontrado no Front; validação pendente |
| US-008 | Recuperar senha | Token válido/inválido/expirado/reuso | PARCIAL | Fluxo Back encontrado; há divergência de endpoint no Front |
| US-009 | Permissões por perfil | Matriz + acessos indevidos | PARCIAL | Admin guard no Front e @PreAuthorize no Back; perfis de ponto não validados |
| US-010 | Aprovar ponto | Pendente→aprovado + acesso admin | NÃO EVIDENCIADO | Implementação específica não encontrada no snapshot analisado |
| US-011 | Cadastrar ponto | Campos, localização, tecido, foto, status | NÃO EVIDENCIADO | Domínio/endpoint específico não encontrado |
| US-012 | Editar ponto | Proprietário, endereço, nova aprovação | NÃO EVIDENCIADO | Domínio/endpoint específico não encontrado |
| US-017 | Pausar recebimento | Pausa, reativação e propriedade | NÃO EVIDENCIADO | Domínio/endpoint específico não encontrado |

# 7. Casos de teste preparados (não executados)

Todos os casos desta seção têm status inicial: PENDENTE DE TESTE.

| ID | US | Cenário | Pré-condição | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-005-01 | US-005 | Cadastro válido de Doador | Dados válidos e e-mail não cadastrado | Conta criada; usuário persistido; senha nunca retornada |
| TC-005-02 | US-005 | Campos obrigatórios vazios | Formulário/endpoint disponível | Cadastro recusado com mensagens claras |
| TC-005-03 | US-005 | E-mail inválido | E-mail fora do formato | 400/feedback de validação |
| TC-005-04 | US-005 | E-mail/documento duplicado | Usuário já existente | Cadastro recusado sem duplicar dados |
| TC-005-05 | US-005 | Senha menor que 6 | Senha curta | Cadastro recusado |
| TC-006-01 | US-006 | Login válido | Usuário ativo existente | 200 + JWT; senha ausente na resposta |
| TC-006-02 | US-006 | Senha incorreta | Usuário existente | Acesso recusado; mensagem sem dado sensível |
| TC-006-03 | US-006 | Usuário inexistente | E-mail não cadastrado | Acesso recusado sem confirmar existência da conta de forma indevida |
| TC-006-04 | US-006 | Rota protegida sem token | Endpoint protegido | 401/negação coerente |
| TC-007-01 | US-007 | Logout e tentativa de retorno | Usuário logado | Token/estado removido; área protegida indisponível |
| TC-007-02 | US-007 | Voltar/recarregar após logout | Logout concluído | Dados privados não reaparecem |
| TC-008-01 | US-008 | Solicitar recuperação | E-mail válido | Solicitação aceita sem exposição indevida |
| TC-008-02 | US-008 | Token válido | Token ativo | Nova senha definida e token inutilizado |
| TC-008-03 | US-008 | Token inválido | Token inexistente | Redefinição recusada |
| TC-008-04 | US-008 | Token expirado | Token vencido | Redefinição recusada |
| TC-008-05 | US-008 | Reutilização de token | Token já utilizado | Segunda redefinição recusada |
| TC-009-01 | US-009 | Doador acessa /admin | DOADOR autenticado | Acesso negado |
| TC-009-02 | US-009 | Admin acessa /admin | ADMIN autenticado | Acesso permitido |
| TC-009-03 | US-009 | Sem autenticação acessa recurso protegido | Sem token | Acesso negado |
| TC-009-04 | US-009 | Alteração manual de URL | Usuário não admin | Front não concede acesso e Back continua protegendo recurso |
| TC-010-01 | US-010 | Novo ponto começa pendente | Cadastro de ponto implementado | Status inicial PENDENTE |
| TC-010-02 | US-010 | Admin aprova ponto | Admin autenticado | Ponto passa a aprovado/elegível à exibição |
| TC-010-03 | US-010 | Não admin tenta aprovar | Doador/parceiro autenticado | 403/acesso negado |
| TC-011-01 | US-011 | Cadastro válido de ponto | Parceiro autenticado | Dados persistidos e status pendente |
| TC-011-02 | US-011 | Campos obrigatórios ausentes | Formulário/API disponível | Cadastro recusado com validação |
| TC-012-01 | US-012 | Proprietário edita ponto | Ponto existente | Alterações persistem |
| TC-012-02 | US-012 | Não proprietário edita ponto | Usuário diferente | Acesso negado |
| TC-012-03 | US-012 | Mudança de endereço | Regra de nova aprovação definida | Status segue regra acordada |
| TC-017-01 | US-017 | Pausar recebimento | Parceiro proprietário | Ponto permanece cadastrado e fica indisponível |
| TC-017-02 | US-017 | Reativar recebimento | Ponto pausado | Status volta a disponível |

# 8. Inventário de endpoints e integração

| Endpoint | Origem | Status estático | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /auth/login | Back | Encontrado | Login e retorno de JWT |
| POST /auth/forgot-password | Back | Encontrado | Solicita recuperação |
| GET /auth/forgot-password/check-token | Back | Encontrado | Valida token de recuperação |
| POST /auth/forgot-password/reset | Back | Encontrado | Redefine senha |
| POST /register | Back | Encontrado | Auto-cadastro público; serviço atribui DOADOR |
| GET /user | Back | Encontrado | Consulta dados do usuário autenticado |
| PATCH /user | Back | Encontrado | Atualiza perfil do usuário |
| PATCH /user/password | Back | Encontrado | Troca senha autenticada |
| GET /admin/users | Back | Encontrado | Lista usuários; ADMIN |
| POST /admin/users | Back | Encontrado | Cria usuário; ADMIN |
| GET /admin/users/{id} | Back | Encontrado | Consulta usuário; ADMIN |
| PATCH /admin/users/{id} | Back | Encontrado | Atualiza/inativa usuário; ADMIN |

# 9. Achados de QA/TW na análise estática

QA-STATIC-01 — README do Front incompleto

A branch develop ainda apresenta o README padrão do Vite. Para a US-001, deve haver instruções específicas de pré-requisitos, instalação, variáveis, execução e branches.

QA-STATIC-02 — Testes Jest no Front não evidenciados

O package.json analisado não possui script de test nem dependência Jest. O requisito de testes automatizados/cobertura ainda não pode ser considerado atendido.

QA-STATIC-03 — Cobertura Back não evidenciada

Há estrutura de teste no Back, mas o snapshot analisado não demonstra suíte suficiente nem relatório de cobertura mínima de 70%.

QA-STATIC-04 — Divergência getMe

O Front chama GET /users/me, enquanto o Back analisado expõe GET /user. A integração precisa ser alinhada antes do teste funcional.

QA-STATIC-05 — Divergência reset de senha

O Front chama POST /auth/reset-password, enquanto o Back expõe POST /auth/forgot-password/reset. O fluxo tende a falhar até que o contrato seja unificado.

QA-STATIC-06 — Modelo de roles precisa de alinhamento

O documento de negócio trabalha com Doador, Ponto de Coleta e Administrador. O Back possui ADMIN, DOADOR, PONTO_COLETA_GERENTE e PONTO_COLETA_OPERADOR. Isso pode ser uma evolução válida, mas precisa ser formalizada.

QA-STATIC-07 — Auto-cadastro de ponto não evidenciado

O serviço de cadastro público do Back atribui DOADOR. A criação/gestão específica de ponto de coleta ainda não foi encontrada no snapshot.

QA-STATIC-08 — URL da API fixa no Front

O arquivo services/api.js contém uma URL fixa. Recomenda-se mover a base URL para variável de ambiente do Vite, facilitando dev/teste/homologação.

# 10. Template de bug para o Jira

Título: [BUG][US-XXX] Resumo objetivo do problema

Ambiente:
- Branch/commit:
- Front:
- Back:
- Banco:
- Navegador:
- Data/hora:

Pré-condições:
1. ...

Passos para reproduzir:
1. ...
2. ...
3. ...

Resultado atual:
...

Resultado esperado:
...

Severidade: Bloqueador / Alta / Média / Baixa
Prioridade: definida pelo time/PO
Evidências: print, vídeo, payload, response, log permitido
Story relacionada: US-XXX
Reteste: Pendente / Aprovado / Reprovado

# 11. Padrão de evidências e execução

Quando o sistema estiver testável, cada caso deve registrar ambiente, data, branch/commit, passos, resultado obtido, status (PASS/FAIL/BLOCKED) e evidência. Para API, anexar request/response sem expor senhas, tokens completos ou segredos.

| Status de execução | Uso |
| --- | --- |
| NOT RUN | Caso preparado, ainda não executado. |
| PASS | Resultado observado corresponde ao esperado. |
| FAIL | Resultado observado diverge do esperado; abrir bug. |
| BLOCKED | Não foi possível concluir por dependência/ambiente/implementação. |
| RETEST PASS | Bug corrigido e cenário repetido com sucesso. |
| RETEST FAIL | Correção não resolveu o problema ou gerou regressão. |

# 12. Definition of Done — visão de QA/TW

☐ Regra de negócio confirmada e rastreada à Story.

☐ Endpoints aplicáveis documentados e contratos Front/Back alinhados.

☐ Tratamento de erros e mensagens compreensíveis.

☐ Testes automatizados aplicáveis implementados pelo time.

☐ Casos críticos de QA executados e evidenciados.

☐ Bugs bloqueadores/altos corrigidos e retestados ou formalmente aceitos.

☐ Permissões validadas principalmente no Back-end, não apenas na interface.

☐ Interface aplicável revisada em desktop/mobile e acessibilidade básica.

☐ README e documentação técnica atualizados.

☐ Funcionalidade demonstrável na Sprint Review.

# 13. Pendências para próxima rodada de QA

☐ Executar setup do Front e Back seguindo README revisado.

☐ Validar conexão real com PostgreSQL e migrations.

☐ Executar cadastro, login, logout e recuperação de senha ponta a ponta.

☐ Validar JWT expirado/inválido e respostas 401/403.

☐ Executar matriz de permissões com todos os perfis formalmente definidos.

☐ Testar APIs no Swagger/Postman/Insomnia e registrar evidências.

☐ Testar responsividade e navegação por teclado nas telas implementadas.

☐ Executar JUnit/Jest e registrar cobertura quando disponíveis.

☐ Retestar divergências de contrato após alinhamento Front/Back.

☐ Adicionar casos para pontos de coleta assim que US-010/011/012/017 forem implementadas.

# 14. Orientação de arquivos no GitHub

O Front recebe QA_TW_FRONTEND.md e o Back recebe QA_TW_BACKEND.md. O documento consolidado em Word pode ficar no repositório de gestão/projeto ou ser convertido para PDF apenas para entrega acadêmica.

Estrutura sugerida:

docs/
├── QA_TW_FRONTEND.md
└── (demais documentos do Front)

docs/
├── QA_TW_BACKEND.md
└── (demais documentos do Back)